附件1：

2011年第三期房屋建筑和市政基础设施

工程劳务管理专项检查工作方案

建管中心按照市住房城乡建设委《2011年建筑市场重点稽查执法工作实施方案》的工作部署，决定在全市范围内开展2011年度第三期施工现场劳务管理专项检查。检查工作方案如下：

一、检查范围和内容

本次检查范围为全市所有在施的房屋建筑与市政基础设施工程项目。重点检查以下四类项目：一是劳务分包合同履约监管系统提示的预警项目；二是本年度发生过突发、群体性事件的项目；三是本年度在劳务用工方面受到处理的企业承建的项目；四是保障性住房项目。

主要检查以下内容：劳务分包合同备案、履约情况；农民工工资“月结月清”制度落实情况；劳务分包是否存在转包、违法分包等违法违规行为；劳务管理基础资料建立、留存情况；纠纷和突发事件应急预案建立、落实情况。

二、检查机构

各区县住房城乡（市）建设委、各省驻京建管处、各集团（总公司）根据本单位实际，须成立各自的检查机构及人员。同时，为保证本次检查的顺利实施，结合市住房城乡建设委稽查执法工作方案，建管中心将成立督察组，对各区县在施项目进行抽查。

三、检查时间及方式

本次检查工作于2011年11月10日至2012年1月10日进行，分为三个阶段：

（一）自查阶段（2011年11月14日至11月30日）

各区县住房城乡（市）建设委对属地内工程项目，各省驻京建管处、各集团（总公司）对本系统企业工程项目均要逐一进行检查，做到对所有项目全面覆盖。在全覆盖的基础上，将本方案检查范围内所列四类项目作为重点检查对象。检查过程中，要按照工地实际情况，认真填写检查记录。

各区县住房城乡（市）建设委要按照属地管理原则，督促本区属企业和属地内项目认真开展自查，并全面进行检查。对于检查中发现的未依法签订和备案劳务分包合同、未按约定履行合同以及存有转包、违法分包等行为，要坚决查处，立即责令限期整改，整改期届满后，要及时进行复查。各区县住房城乡（市）建设委要将检查情况及时在市住房城乡建设委执法系统进行填报，并按照《北京市建筑业企业违法违规行为记分标准》对违规企业进行记分。同时，对需要进一步予以处理的违规企业，将处理建议通报建管中心。

各省驻京建管处、各集团（总公司）、各有关单位要切实做好自查自纠工作。对于未依法签订和备案劳务分包合同、未按约定履行合同、农民工工资“月结月清”制度落实不力、劳务管理资料不齐全的项目，要及时提出整改方案并限期解决；对于劳务费结算存在争议以及存在欠付劳务费情况的在施隐患项目，各单位主管负责人作为隐患项目的第一责任人，要亲自抓工作落实，组织协调，针对造成纠纷的原因和症结制定解决方案和应急措施，并指派专人包案负责。

2011年12月5日前，各区县住房城乡（市）建设委、各省驻京建管处、各集团（总公司）要将专项检查工作总结和在施工程自查一览表（见附件2）加盖公章以传真形式发至建管中心。

（二）督察阶段（2011年12月1日至12月30日）

建管中心督察组将对区县住房城乡（市）建设委、省驻京建管处、集团（总公司）开展的专项检查工作进行督察。督察工作采取对各区县工程项目进行抽查的方式展开，抽查项目以本方案检查范围内所列四类项目为主，督察结果将作为年底考评的重要依据。

（三）总结阶段（2012年1月4日至1月10日）

建管中心将对本次专项检查工作进行总结，对于存在违法违规行为的企业依照相关规定进行处理，并通报各有关单位。检查过程中发现的工资支付存在隐患的项目，市住房城乡建设委将及时向市人力社保局进行通报。

联系电话及传真：59958877

电子邮箱：bjjgzx@yahoo.com.cn